Projektdokumentation

Tag	Software	Hardware
Montag	SQL Dump der bisherigen Daten verarbeitet / SQL Dump Fehlerkorrektur / Datensätze eingetragen / Aufbau der Anwendung besprochen / Bootstrap Framework eingebettet / Software Aufgabenverteilung / Asynchrones laden der Seiten eingerichtet / Dynamisches verändern des Menüs / Funktionen zur Dynamischen SQL-Statement-Erzeugung / PHP <-> DB Verbindungsfunktionen / Formulare für Komponententypen, Räume und Lieferer wurden begonnen / Wizard wurde angefangen	Teilnetze VLAN's aufbauen / DB Server Installation / Anbindung ans Internet / Kopplung der Teilnetze untereinander / VM's aufsetzen
Dienstag	Weitere Datensätze Anlegen / Migration auf den Server / DB funktionen ins UI einbinden / SELECT, / INSERT, UPDATE fehlt / Inventarliste Suchfunktion 50% / Wizard 80% / Neubeschaffung abschliessen / Veränderung anfangen	Domain Controller / Fileserver, Printserver 0% / WLAN Konfiguration angefangen 0% / Firewall Regeln angefangen 0% / Benutzerrichtlinien angefangen
Mittwoch	Inventarliste Suchfunktion / POST Funktionalität / AJAX Call / Verlinkung der Komponenten Forms im UI, Bootstrapifizieren / Lieferer Maske muss laufen / Räume Maske muss laufen	WLAN Konfiguration / Firewall Regeln / Benutzerrichtlinien
Donnerstag	Präsentation vorbereiten / Software testen / debuggen
Freitag